ACTA DE REUNIÓN
Reunión con cliente vía Skype 04/11

Realizado por:	García Gonzalez, Andrés / Vazquez Argumedo, Jesús / Vazquez Encina, Alejandro / Vera Recacha, Laura / Villalba Ramírez, Javier
Fecha de realización:	04 de 11 de 2017
Revisión:	1.0
Contacto:	javvilram@alum.us.es

CONTROL DE VERSIONES
Versión	Realizada por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
0.0	Andrés García	Javier Villalba	-	04/11/17	Versión inicial
1.0	Javier Villalba			04/11/17	Se solucionan pequeños fallos de formato y se amplia un poco la información del apartado de la gestión actual del cliente.

# Llamada al orden:

Se ha celebrado una reunión vía Skype con el grupo cliente (2.2.1) a 04/11/2017, con hora de comienzo 11:10 y hora de cierre 11:30

# Asistentes:

Por parte del grupo proveedor:

- Alejandro
- Javier (Product owner)
- Jesús
- Laura
- Andrés

Por parte y en representación del grupo cliente:

- Adrián Luque (Product owner)
- Daniel Lozano

# Puntos del día:

Temas tratados en la reunión:

- En primer lugar se hace una primera toma de contacto, estableciéndose conexiones para futuras necesidades.
- Se toma nota de la metodología de trabajo por parte de nuestro cliente.
  - Hoy en día usan Whatsapp como método de comunicación interna y para la comunicación con su cliente hacen uso de correos electrónicos junto con Telegram.
  - Actualmente no disponen de ningún servidor donde alojar los documentos que generan.
  - Para la gestión de tareas y control de tiempo usan Trello junto a Toggl.
- Se definen los requisitos que debe cumplir nuestra solución como proveedores, los cuales incluyen:
  - Comunicación individual telemática
  - Uso de software de código abierto
  - Uso de una plantilla común para comunicaciones cliente-proveedor
- Se acuerda la próxima reunión para seguimiento de dicha solución para el día 07/11/17 a las 19:30 vía Skype.