ESTIMACIÓN DE TAREAS
Grupo 2.2.9

Realizado por:	García González, Andrés / Vázquez Argumedo, Jesús / Vázquez Encina, Alejandro / Vera Recacha, Laura / Villalba Ramírez, Javier
Fecha de realización:	28 de Noviembre de 2017
Revisión:	1.0
Contacto:	javvilram@alum.us.es

CONTROL DE VERSIONES
Versión	Realizada por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Jesús Vázquez			28/11/17	Versión inicial del documento

# INTRODUCCIÓN
Para poder estimar las tareas antes hemos realizado una EDT para poder subdividir todas las tareas que se irán a asignar a cada uno de los miembros del equipoy a partir de dichas tareas se puede estimar cn más facilidad el tiempo que se le va a dedicar para la realización de dicha tarea individualmente. Una vez hecha la estimación se llevaría a cabo el reparto de los tareas de manera que quede mejor repartida la carga de trabajo.

# MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE TAREAS
La estimación la hemos realizado a partir de una tabla con las tareas a estimar según su dedicación en horas de manera individual, teniendo cada uno una columna para rellenar sin saber a priori que tareas se nos serán asignadas para que haya un mal uso de la estimación de tareas. Una vez se haya estimado todas las tareas se hará una media ponderada siendo ésta redondeada para una mayor sencillez.
Este método se llevará a cabo en cada una de las iteraciones del proyecto, siendo estimada la realización de la tarea al completo, la edición o finalización de la tarea.

# TIEMPO ESTIMADO A LAS TAREAS
A continuación se mostrará una tabla con la estiamción realizada a cada iteración, teniendo en cuenta que en la primera iteración no se realizó la EDT siendo un poco más diferente:
Primera iteración
	MIEMBROS DEL EQUIPO
TAREA	Laura	Jesús	Alejan.	Andrés	Javier	MEDIA
Acta reunión planificación sprint	4	3	4	4	3	4
Definición del alcance	8	8	8	8	8	8
Lecciones aprendidas	6	3	6	5	7	5
Acta reunión revisión sprint	4	3	3	4	3	3
Acta reunión retrospectiva equipo	3	3	3	4	3	3
Gráficas sprint burndown y product burndown	5	6	6	5	5	5
Solución para comunicación individual telemática cliente	9	10	8	8	9	9
Plantilla común para documentos con cliente	4	6	4	4	4	4
Realización Acta de constitución	8	9	7	8	9	8

Segunda iteración
	MIEMBROS DEL EQUIPO
TAREA	Laura	Jesús	Alejan.	Andrés	Javier	MEDIA
Realizar EDT	2	2	1,5	1,5	3	2
Hacer documento para la estimación de tareas	0,5	1	0,5	0,5	1	1
Hacer migración de trello a Taiga	2	1	1,5	2	1,5	2
Terminar acta de constitución	6	6	5	5	4,5	5
Hacer plantilla para actas	0,5	1	1	1	0,5	1
Hacer documento de Requisito de recursos	2	4	2	1,5	1,5	2
Hacer documento de desglose de recursos	1,5	2	2	1,5	1	2
Hacer plan de comunicaciones	1,5	2	2	1,5	1,5	2
Realizar plan de riesgos	3	4	3	3	3	3
Definir protocolo de planificación de reuniones internas	1	3	0,5	0,5	1	1
Plan de ejecución de reuniones	1	1	1	1	1	1
Plan de entregas al cliente	2	1	2	1,5	1,5	2
Gráficas del sprint	1	2	0,5	1	0,5	1
Realizar puntos del día y tomar actas	1,5	3	1	2	1,5	2
Redactar lecciones aprendidas	1	2	1	1	0,5	1
Rellenar tabla de evaluación del esfuerzo	0,5	1	0,5	0,5	0,5	1
Enviar documentación a interesados	0,5	1	0,5	0,5	0,5	1
Proponer solución software a cliente	6	10	6	5	5	6
Gestionar tareas	1	3	2	1	0,5	2
Preparar y realizar entrega de iteración	1	1	1	1	1	1
Alcance del proyecto	3	3	1	2	2	2

Tercera iteración
	MIEMBROS DEL EQUIPO
TAREA	Laura	Jesús	Alejan.	Andrés	Javier	MEDIA
Hacer documento para la estimación de tareas	0,5	1	0,5	0,5	1	1
Gráficas del sprint	1	2	0,5	1	0,5	1
Realizar puntos del día y tomar actas	1,5	3	1	2	1,5	2
Redactar lecciones aprendidas	1	2	1	1	0,5	1
Rellenar tabla de evaluación del esfuerzo	0,5	1	0,5	0,5	0,5	1
Enviar documentación a interesados	0,5	1	0,5	0,5	0,5	1
Proponer solución software a cliente	6	10	6	5	5	6
Gestionar tareas	1	3	2	1	0,5	2
Preparar y realizar entrega de iteración	1	1	1	1	1	1
Realizar diccionario EDT	2	4	1	2	1	2
Realizar documento de requisitos	2,5	5	3	3,5	2,5	3
Realizar reparto de tareas por iteraciones	1	1	1	1	0,5	1
Hacer documento de lista de hitos	1,5	2	2	1,5	1,5	2
Revisar estado del proyecto y redactar medidas correctivas	3	4	3	3	2,5	3
Definir pautas de uso del software propuesto	8	7	8	8	8	8
Realizar tutoriales de software propuesto	10	9	10	12	10	10
Plan de riesgos	3	4	3	3	3	3
Gestionar tiempo de tareas	2	2	1,5	1	2	2
Revisar EDT	1	1	1	1,5	1	1
Revisar Acta constitución	1	3	2	1,5	2	2
Realizar diagrama de Gantt	3	4	5	3	3,5	4

# PUNTOS DE HISTORIA ASIGNADOS AL PROYECTO
En las reuniones haremos uso de la aplicación de Jitsi puesto que cumple con el requisito de ser de código abierto. En cada reunión se resolverá todos y cada uno de los pasos del orden del día. Una vez finalizada la reunión se realizará un acta en el que quede todo reflejado y, en el caso de que sea con el cliente, se llegará a un acuerdo para elegir un nuevo día para otra reunión si es posible y necesario.