REQUISITOS DE RECURSOS

Realizado por:	García Gonzalez, Andrés / Vazquez Argumedo, Jesús / Vazquez Encina, Alejandro / Vera Recacha, Laura / Villalba Ramírez, Javier
Fecha de realización:	21 de noviembre del 2017
Revisión:	1.0
Contacto:	javvilram@alum.us.es

CONTROL DE VERSIONES
Versión	Realizada por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Jesús Vázquez			21/11/2017	Versión inicial del documento.

# Lista de actividades
A continuación se mencionarán todas las actividades que el equipo deberá llevar a cabo para poder cumplir el alcance ya acordado:
- Comunicación interna del equipo.
- Comunicación entre cliente y proveedor.
- Planificación de las reuniones.
- Gestión de documentos del proyecto.
- Gestión de las notificaciones internas del equipo.
- Planificación de las tareas.

# Factores ambientales de la empresa
Todos los recursos que se usan y se usarán van a ser de manera gratuita, de tal modo que no hará falta la compra de ningún producto para llevar a cabo la realización del proyecto, por lo que no supondrá ningún coste alguno para ninguno de los miembros del equipo. Además todos recursos se buscarán que sea de fácil manejo para que sea más rápido el aprendizaje de dichos recursos. Con todo esto intuimos que podrán trabajar de una manera más eficiente para que se pueda coordinar mejor como equipo.

# Activos de los procesos de la organización
Hay ciertos requisitos que se deben de tener en cuenta y cumplirse, como es que todo recurso que se use debe ser software libre, con lo cuál nunca deberá de ser un software privado; otro requisito que se debe de cumplir es que el equipo debe de comunicarse telemáticamente entre ellos internamente, así como realizar reuniones vía internet, quedando totalmente prohibida la reunión del equipo en persona; por último, todos los recursos serán gratis, por lo que no supondrá ningún gasto en el proyecto pudiendo de tal modo realizar todas las tareas correspondientes con su propio ordenador personal.
# Requisitos de recursos de la actividad
Para las comunicaciones dentro del equipo de trabajo se usará la aplicación de mensajería instantánea de Telegram. Hemos decidido esta herramienta porque es una herramienta bastante conocida y fácil de usar, además de que ya sabe usar todos los miembros del equipo, aunque puede que no sea tan eficiente porque puede llegar a generar distracciones por el ruido que puede darnos a la hora de trabajar, es una de las mejores opciones que cumple todos los requisitos del sistema.
Para las comunicaciones con el cliente hemos decidido ponernos en contacto mediante el uso de un correo electrónico para ponernos de acuerdo con la fecha y la hora. Si dicho correo no es contestado en un plazo aproximadamente de dos días, se pondrá en contacto mediante el uso de Telegram para no demorar mucho tiempo la realización de los documentos a la hora de entregarlos en cada iteración.
Las reuniones internas del equipo se llevarán a cabo todos los martes a las 19:30 ya que estamos todos disponible en ese momento, pudiéndose cambiar dicha fecha vía Telegram en el caso de haber algún tipo de problema o incidente.
Para todas las reuniones, tanto para las reuniones internas del equipo como para las reuniones con el cliente, se usará Jitsi, ya que cumple todos los requisitos y es una herramienta muy fácil e intuitiva de usar, además de que se puede usar tanto para ordenadores como para dispositivos móviles.
Toda la documentación se realizará y mantendrá mediante el uso de las aplicaciones de OpenOffice puesto que es gratuito y bastante conocido, aunque los documentos se entregarán en formato PDF para una mayor compatibilidad. Estos documentos lo almacenaremos en Github, ya que es la herramienta que usaremos en las prácticas y sabremos usarla con bastante facilidad a lo largo del curso.
A lo largo de todo el proyecto se irá planificando cada iteración a realizar asignando a cada miembro del grupo determinadas tareas, repartiendo la carga de trabajo de manera más equitativamente posible, para ello usamos Taiga en la que podemos organizar todas las tareas para que sepamos en todo momento cuales quedan por realizar, cuales se están realizando, cuales se han realizado o cuales quedan por revisar. A cada tarea se podrá asignar el tiempo que estamos empleando en una determinada tarea a través de la herramienta de Toggl.

Cabe destacar que todos los recursos supondrá un coste mínimo de aprendizaje y que no tendrá coste alguno económicamente. A continuación se listará cada uno de los recursos mencionado anteriormente:
- Telegram
- Jitsi
- Taiga
- Toggl
- OpenOffice
- PDF
- Github