SOLUCIÓN SOFTWARE DEL CLIENTE
Grupo 2.2.9

Realizado por:	García González, Andrés / Vázquez Argumedo, Jesús / Vázquez Encina, Alejandro / Vera Recacha, Laura / Villalba Ramírez, Javier
Fecha de realización:	22 de Noviembre de 2017
Revisión:	1.0
Contacto:	javvilram@alum.us.es

CONTROL DE VERSIONES
Versión	Realizada por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Alejandro Vázquez			22/11/17	Versión inicial del documento

# Gestión de las notificaciones internas
Para las comunicaciones dentro del equipo de trabajo se usará la aplicación de mensajería instantánea de Telegram. Hemos decidido esta herramienta porque ya lo teníamos todos instalado y sabemos usarla pero puede que no sea muy eficiente porque puede llegar a generar distracciones ya que tiene mucho ruido a la hora de trabajar.

# Plan y mecanismos de comunicación con el cliente

Para las comunicaciones con el cliente hemos decidido ponernos en contacto mediante el uso de un correo electrónico para poner hora y fecha. Si dicho correo no es contestado en un plazo aproximadamente de dos días, se pondrá en contacto mediante el uso de Telegram.
Se usará la herramienta Jitsi para realizar las reuniones entre cliente – proveedor.
# Plan de ejecución de reuniones
En las reuniones haremos uso de la aplicación de Jitsi puesto que cumple con el requisito de ser de código abierto. En cada reunión se resolverá todos y cada uno de los pasos del orden del día. Una vez finalizada la reunión se realizará un acta en el que quede todo reflejado y, en el caso de que sea con el cliente, se llegará a un acuerdo para elegir un nuevo día para otra reunión si es posible y necesario.

# Plan de mantenimiento de la documentación del proyecto

Toda la documentación se realizará y mantendrá mediante el uso de las aplicaciones de OpenOffice puesto que es gratuito y bastante conocido, pero los documentos se entregarán en formato PDF para una mayor compatibilidad. Estos documentos lo almacenaremos en Github, ya que es la herramienta que usaremos en las prácticas y sabremos usarla con bastante facilidad a lo largo del curso.

# Plan de gestión de la planifiación y el estado del proyecto
A lo largo de todo el proyecto se irá planificando cada iteración a realizar asignando a cada miembro del grupo determinadas tareas, repartiendo la carga de trabajo de manera más equitativamente posible, para ello usamos Taiga, la cual es herramienta de código abierto, en la que podemos saber que tareas quedan por realizar, se está realizando, se ha realizado o queda por revisar. A cada tarea se podrá asignar el tiempo que estamos empleando en una determinada tarea a través de la herramienta de Toggl. Al final de cada iteración se calculará el estado del proyecto creando las gráficas de sprint burndown y de product burndown con OpenOffice.

# gestión telemática de las reuniones
Un requisito fundamental es tener todas las reuniones de grupo telemáticamente para no tener que trasladar a cada miembro del grupo o ambos grupos, ya que esto puede producir un problema, además de ser una opción bastante cómoda para todos.
Proponemos la herramienta Jitsi como mecanismo para realizar las reuniones internas