ACTA DE CONSTITUCIÓN
PRIMERA ITERACIÓN

Realizado por:	García Gonzalez, Andrés / Vazquez Argumedo, Jesús / Vazquez Encina, Alejandro / Vera Recacha, Laura / Villalba Ramírez, Javier
Fecha de realización:	09 de noviembre de 2017
Revisión:	1.0
Contacto:	javvilram@alum.us.es

CONTROL DE VERSIONES
Versión	Realizada por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Laura Vera Recacha	Adrián Luque Montoya		09/11/2017

# 1. Descripción del Proyecto y Entregables

En este proyecto está organizado por la Universidad de Sevilla, por la asignatura Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos.
El proyecto constará de varias iteraciones en las cuales están las siguientes tareas: reunión de planificación del sprint, reunión de revisión del sprint, reunión de retrospectiva del equipo y la elaboración de las gráficas de sprint brundown y de product burndown.
Su fecha de preparación fue el 20 de octubre de 2017
Para el desarrollo del proyecto tenemos definidas las siguientes iteraciones:

Iteración	Fecha
1	09/11/2017
2	23/11/2017
3	07/12/2017
4	21/12/2017

El proyecto será entregado el 22 de diciembre de 2017.

# 2. Requisitos del proyecto y del producto
Los requisitos de este proyecto será proporcionar soluciones software para la gestión de equipos de desarrollo. La solución diseñada debe permite a nuestro cliente que gestionar su día a día, siguiendo los principios del manifiesto ágil.
El objetivo general será gestionar una solución dependiendo de los requisitos específicos en función de las características de nuestro cliente, la forma de trabajo individual de cada uno de ellos, etc.
El proyecto constará de al menos 5 iteraciones que están definidas anteriormente. Para todas las entregas entre cliente-proveedor usaremos una platilla común.
Los requisitos del producto de nuestro cliente serán: comunicación individual telemática, uso de software de código abierto.

# 3. Criterios de aceptación

Hemos acordado que los criterios de aceptación el cliente nos lo definirá para la siguiente iteración.

# 4. Riesgos iniciales

Los riesgos iniciales que hemos considerado en el inicio del proyecto son:

- No tener todos los conocimientos sobre los requisitos pedidos por el cliente.
- Algún miembro del equipo abandone el grupo.
- No llegar a la entrega por tener una mala planificación y no tener en cuenta otras tareas,	como por ejemplo otras asignaturas, exámenes y entregas.
- En algún momento puede que el servidor de la solución propuesta al cliente esté caído.