ACTA DE CONSTITUCIÓN
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

Realizado por:	García Gonzalez, Andrés / Vazquez Argumedo, Jesús / Vazquez Encina, Alejandro / Vera Recacha, Laura / Villalba Ramírez, Javier
Fecha de realización:	09 de noviembre de 2017]
Revisión:	[Nº DE LA ÚLTIMA REVISIÓN]
Contacto:	javvilram@alum.us.es

Índice

Control de versiones

CONTROL DE VERSIONES
Versión	Realizada por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0				09/11/2017

Descripción del Proyecto y Entregables

En este proyecto está organizado por la Universidad de Sevilla, por la asignatura Planificación y Gestión de Proyectos Informáticos.

El proyecto constará de varias iteraciones en las cuales están las siguientes tareas: reunión de planificación del sprint, reunión de revisión del sprint, reunión de retrospectiva del equipo y la elaboración de las gráficas de sprint brundown y de product burndown.

Su fecha de preparación fue el 20 de octubre de 2017

Para el desarrollo del proyecto tenemos definidas las siguientes iteraciones más

Iteración	Fecha
1	09/11/2017
2	23/11/2017
3	07/12/2017
4	21/12/2017

El proyecto será entregado el 22 de diciembre de 2017.

Requisitos del proyecto y del producto

Los requisitos de este proyecto será proporcionar soluciones software para la gestión de equipos de desarrollo. La solución diseñada debe permite a nuestro cliente que gestionar su día a día, siguiendo los principios del manifiesto ágil.

El objetivo general será gestionar una solución dependiendo de los requisitos específicos en función de las características de nuestro cliente, la forma de trabajo individual de cada uno de ellos, etc.

El proyecto constará de al menos 5 iteraciones que están definidas anteriormente. Para todas las entregas entre cliente-proveedor usaremos una platilla común.

Los requisitos del producto de nuestro cliente serán: comunicación individual telemática, uso de software de código abierto.
Criterios de aceptación

Riesgos iniciales