Revisar estado del proyecto y redactar medidas correctivas
TERCERA ITERACIÓN

Realizado por:	García Gonzalez, Andrés / Vazquez Argumedo, Jesús / Vazquez Encina, Alejandro / Vera Recacha, Laura / Villalba Ramírez, Javier
Fecha de realización:	09 de noviembre de 2017
Revisión:	1.0
Contacto:	javvilram@alum.us.es

CONTROL DE VERSIONES
Versión	Realizada por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Laura Vera Recacha			06/12/2017

# 1. Revisar estado del proyecto

El proyecto está casi acabado. Los documentos necesarios para realizar el cierre del proyecto se encuentran acabados o en proceso.
Los documentos que quedan por desarrollar en este momento son: documento de requisitos, el cuál especifica los requisitos que nos imponen nuestro cliente; también nos queda por definir las pautas del uso de los software que les hemos propuesto; y por último, algunos tutoriales de los software propuestos.
Al cliente ya se le han hecho propuestas software, el cuál nos las ha aceptados.
Nos hemos encontrado algunos problemas con las aplicaciones de código abierto para hacer videoconferencias, ya que las aplicaciones usadas no nos han resultado eficientes; aunque ese problema ya está solucionado, la hemos sustituido por otra aplicación.
# 2. Medidas correctivas

Las medidas correctivas que deberíamos de llevar a cabo para futuras iteraciones son:

- No dejarlo todo para el final.
- Para que no ocurra lo anterior deberíamos de poner fechas para entregar los documentos.
- Para la entrega final debería estar todo acabado unos días antes para revisar todo.

.